CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA.

OBRA: EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL EM ALVENARIA

ENDEREÇO: Rua/Avenida(…), nº(…), CEP(…), Município(…) / Estado

| Etapa (nº) | Descrição da Etapa | Data Início | Data término | Prazo total de execução | CUSTO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Execução tubulação | 1 | 50 | 50 dias | R$ 1.450,00 |
| 2 | Instalação dos abrigos e mangueiras | 50 | 120 | 70 dias | R$ 1.500,00 |
| 3 | Pintura da tubulação | 120 | 220 | 100 dias | R$ 4.500,00 |
| 4 | Instalação de equipamentos | 220 | 370 | 150 dias | R$ 8.000,00 |
| Total |  |  |  | 370 dias | R$ 15.450,00 |

(Município),   dia  /  mês /   ano.

CNPJ:                                                         	CREA:

FONE:                                                         	FONE:

(PROPRIETÁRIO)                                        	(RESP. TÉCNICO)